# CA-JDM-Net 论文实验执行方案 (21天冲刺版)

项目名称： 基于协同注意力机制与联合分布匹配的抗噪多任务人脸表情识别 (CA-JDM-Net)

基线论文：

- noisyFER: Facial Emotion Recognition with Noisy Multi-task Annotations

- CMCNN: Co-attentive Multi-task Convolutional Neural Network

- 目标： 在三周内完成代码融合、模型训练、消融实验及可视化，产出论文级实验结果。

## 📅 第一周：代码融合与系统搭建 (Model Implementation)

核心目标： 成功将 CMCNN 的注意力模块嵌入 noisyFER 的生成器中，并跑通训练流程。

### Day 1: 数据流改造 (Data Pipeline)

noisyFER 的数据加载器需要升级以支持精确的关键点处理。

- 待修改文件： noisyFER/loader/dataloader_raf_multi_task.py

- 任务：

  - 标签加载： 确保 RAF-DB 的加载器不仅读取 image 和 label (表情)，还要正确读取 landmarks (关键点坐标)。

  - 对齐与归一化： 参考 cmcnn/data/load_data.py。如果图片 Resize 到了 224×224，关键点坐标必须同步缩放（除以原图尺寸，乘以 224）。

  - Debug： 编写一个简单的 test_loader.py，可视化一个 Batch 的图片并在图上画出关键点，确保点在人脸上。

### Day 2-3: 模型架构融合 (Model Fusion) - 重中之重

这是论文的 “Proposed Method” 部分。

- 待创建/修改文件： noisyFER/model/ca_jdm_model.py (新建)

- 实现逻辑：

  - Backbone: 使用 ResNet-18 或 ResNet-50 (与 noisyFER 保持一致以公平对比)。

  - 协同注意力 (Co-Attention):

    - 从 cmcnn/models/AMIO.py 移植 InteractionModule。

    - 流 1 (Visual): CNN 提取的特征图 (Feature Maps)。

    - 流 2 (Geometry): 全连接层处理的关键点特征向量。

    - 交互: 使用 Dot-product Attention 让流 2 修正流 1 的特征。

  - 生成器 (Generator) 输出:

    - features: 融合后的特征向量 (用于输入判别器)。

    - cls_logits: 表情分类结果。

    - lmk_logits: 关键点回归结果。

### Day 4: 损失函数升级 (Loss Function Upgrade)

- 待修改文件： noisyFER/loss.py

- 任务：

  - 从 cmcnn/utils/wing_loss.py 引入 WingLoss 类。

  - 在 noisyFER 的 Loss 计算中，替换原本用于关键点的 MSELoss。

  - 新公式：

Ltotal=LCEy,y+λwingLWingl,l+λadvLAdvD

### Day 5: 判别器适配 (Discriminator Adaptation)

noisyFER 的判别器需要判断 (图像特征, 表情标签, 关键点标签) 的联合分布。

- 检查点： 确保判别器的输入维度与新的 CA-JDM 生成器输出维度匹配。如果加入了协同注意力，特征向量的维度可能会改变（例如从 512 变 1024），需要调整 Discriminator 的输入层 Linear 大小。

### Day 6-7: 冒烟测试与基准复现 (Debugging & Baselines)

- 任务 1: 跑通 CA_JDM_Net 的训练代码（Training Loop），确保 Loss 曲线正常下降，无 NaN。

- 任务 2: 在 RAF-DB 上运行原始 noisyFER 代码（Label Noise = 0% 和 20%），记录结果作为 Baseline。

## 📅 第二周：核心实验与参数搜索 (Core Experiments)

核心目标： 在不同噪声水平下证明 CA-JDM-Net 优于 Baseline。

### Day 8-10: 鲁棒性主实验 (RAF-DB Synthetic Noise)

这是论文中的 Table 1。

请按以下配置运行实验（建议使用脚本并行运行）：

| 实验组 | 噪声类型 (Noise Type) | 噪声比例 (Ratio) | 预期结果 (Acc) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline 1: ResNet | Symmetric | 10% / 20% / 30% | 低 | 基础对照 |
| Baseline 2: noisyFER | Symmetric | 10% / 20% / 30% | 中 | 抗噪基线 |
| Baseline 3: CMCNN | Symmetric | 10% / 20% / 30% | 中低 | 多任务但无抗噪 |
| Ours: CA-JDM-Net | Symmetric | 10% / 20% / 30% | 高 | 核心结论 |

- 操作： 修改 noisyFER 的 config 或 argparse 中的 noise_ratio 参数进行控制。

- 记录： 记录 Test Accuracy (最高值) 和收敛所需的 Epoch 数。

### Day 11-12: 真实场景噪声实验 (AffectNet/RAF-Real)

这是论文中的 Table 2。

- 数据集： 使用 AffectNet（或其子集）。AffectNet 的标签本身含有真实噪声。

- 任务： 直接训练，不额外加人工噪声。

- 目的： 证明模型在 Real-world Noise 下依然有效。

### Day 13: 辅助任务性能分析

- 分析内容： 检查关键点回归的 NME (Normalized Mean Error)。

- 论点： 我们的方法不仅提升了表情分类 (Classification)，也因为 JDM 提供的分布约束，使得关键点回归 (Regression) 在噪声标签下依然鲁棒。

### Day 14: 参数敏感度实验 (Sensitivity Analysis)

- 变量： λadv (对抗损失权重) 和 λwing (关键点权重)。

- 实验： 固定噪声为 20%，尝试 λadv∈0.01,0.1,0.5。

- 产出： 绘制折线图，展示模型性能随 λ 的变化，选取最佳参数写入论文。

## 📅 第三周：深度分析与论文可视化 (Ablation & Visualization)

核心目标： 解释 “为什么有效” (Why it works)，完成论文图表。

### Day 15-16: 消融实验 (Ablation Study)

这是论文中的 Table 3。

在 RAF-DB (20% Noise) 设定下，测试以下变体：

- CA-JDM-Net w/o Discriminator: 去掉对抗学习，相当于带 WingLoss 的 CMCNN。

  - 结论： 证明 JDM (联合分布匹配) 对抗噪是必须的。

- CA-JDM-Net w/o Co-Attention: 去掉注意力模块，回退到类似 noisyFER 结构。

  - 结论： 证明 协同注意力 提取的几何特征提升了上限。

- CA-JDM-Net w/o WingLoss: 将 Loss 改回 MSE。

  - 结论： 证明 WingLoss 对细粒度关键点更有效。

### Day 17: 特征可视化 (t-SNE)

- 脚本： 编写 visualize_tsne.py。

- 方法： 提取 noisyFER 和 CA-JDM-Net 在 Test Set 上倒数第二层的 Feature Vector。

- 对比： 画两张图。Ours 的图应该显示出类间距离更大，类内更紧凑，且即使是噪声样本也被正确聚类。

### Day 18: 注意力热力图可视化 (Attention Maps)

- 脚本： 修改 cmcnn/plotATT.py。

- 样本选择： 挑选 3-5 张“困难样本”（例如：图片是有遮挡的笑脸，但标签是中性）。

- 对比：

  - Baseline: 可能会关注到背景或无关区域。

  - Ours: 尽管标签错了，但热力图依然高亮在嘴角和眼角（因为关键点几何特征指引了注意力，且 JDM 修正了分布）。这是最具说服力的定性分析。

### Day 19: 混淆矩阵 (Confusion Matrix)

- 绘制测试集上的混淆矩阵，分析模型在哪些表情之间容易混淆（如 Fear vs Surprise），并证明 CA-JDM-Net 减少了这种混淆。

### Day 20-21: 论文撰写与最终整理

- 整理所有实验数据到 Excel。

- 生成 LaTeX 表格代码。

- 拼合所有可视化图片。

- 撰写 Result 和 Discussion 部分。

## 🛠 技术细节提示 (Tips)

- 环境： 建议使用 Linux 环境，CUDA 11.x。

- 显存优化： CMCNN 的注意力图可能占用较多显存。如果显存不足 (OOM)，请减小 Batch Size (如从 64 减到 32) 并相应减小 Learning Rate。

- 关键点索引： RAF-DB 的关键点是 5 点还是 68 点？代码中需确认。如果不同，需在全连接层前修改输入维度。

- 保存 Checkpoint： 务必保存每个实验的最佳模型权重 (best_acc.pth)，以便后续做可视化分析，不用重新训练。